| 7441 rue Boyer Montréal, Québec H2R 2R9. | RAPPORT JOURNALIER DE CHANTIER Date : 27 mars 2026 Chantier : [NOM DU CHANTIER] |
| --- | --- |

INFORMATIONS CLIENT

| Contact | [Nom du contact] |
| --- | --- |
| Adresse | [Adresse du client] |
| No. Projet Donneur d’ouvrage | [Numéro] |
| No. Projet Client | [Numéro] |

1. ACTIVITÉS

[07:30] Arrivée sur le chantier. Vérification de l’ÉPI de l’équipe.

[08:15] Début de la FC du boulevard Saint-Laurent, secteur nord.

[10:45] Livraison de signalisation reçue — 45 panneaux type B.

[14:30] Inspection de la FC par l’ingénieur de chantier.

[16:00] Fin des travaux. Nettoyage du site complété.

2. ÉVÉNEMENTS ET/OU COMMENTAIRES

2.1  Bris de conduite souterraine

Emplacement : Intersection Boyer / Rosemont

Description : Conduite d’eau municipale touchée lors des excavations. MTQ avisé immédiatement. Travaux suspendus dans ce secteur.

Photos : Voir Annexe A — Événement 2.1 Bris de conduite souterraine

2.2  Retard livraison matériaux

Emplacement : Zone de dépôt, secteur sud

Description : Camion de granulats arrivé avec 2h de retard. Impact sur le planning de la journée.

3. QUANTITÉS

| Entrepreneur | Discipline | Item | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maestro | Signalisation | FC Boulevard Saint-Laurent — secteur nord | 320 | m |
| Maestro | Signalisation | Panneaux type B | 45 | unités |
| Sous-traitant A | Excavation | Tranchée rue Boyer | 18 | m³ |
|  |  | TOTAL |  |  |

ANNEXE A — PHOTOS ÉVÉNEMENT 2.1 Bris de conduite souterraine

| Photo 1 |  | Photo 2 |
| --- | --- | --- |
| Photo 3 |  | Photo 4 |
| Photo 5 |  | Photo 6 |